Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23.03.2018 г. № 451.

Отчетный период: за 4 квартал 2018 г.

Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.» | 2 квартал/4 квартал |  | 12070,4 | 1382,69 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1«Современная городская среда» | 2 квартал/4 квартал |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Проведение анализа текущего состояния территории» | 3 квартал/4 квартал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1 |  |  | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Подготовка документации по благоустройству дворовых и общественных территорий» | 2 квартал |  | 0,00 | 747,37 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1 |  | х |  | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | 3 квартал/4 квартал | 12070,40 |  | 635,32 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1 |  | х |  | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий» | 3 квартал/4 квартал | х |  | х | х |
|  | Контрольное событие 1 НЕ ТРЕБУЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |  | х |  | х | х |

Заместитель начальника управления

городского хозяйства администрации

Нефтекумского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                                 А.В. Лягусь