Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23.03.2018 г. № 451.

Отчетный период: за 1 квартал 2018 г.

Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.» | 1 квартал/4 квартал |  | 0,00 | 245,15 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1«Современная городская среда» | 1 квартал/4 квартал |  | 0,00 | 245,15 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Проведение анализа текущего состояния территории» не требует финансового обеспечения | 1 квартал/1 квартал |  | х | х | х |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 | 2 квартал/4 квартал |  | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения , влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Подготовка документации по благоустройству дворовых и общественных территорий» | 1 квартал |  | 0,00 | 245,15 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 | 1 квартал | х |  | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения , влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»» | 3 квартал/4 квартал | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  | х |  | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения , влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий» не требует финансового обеспечения | 3 квартал/4 квартал | х |  | х | х |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 | 3 квартал/4 квартал | х |  | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 4 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения , влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника управления

городского хозяйства администрации

Нефтекумского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                                 А.В. Лягусь