Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27.12.2023 г. № 2073

Отчетный период: за 1 квартал 2025 г.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы,  мероприятия, контрольного события  мероприятия подпрограммы  Программы | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы,  тыс. рублей | | |
| межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Местный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2. | Подпрограмма «Современная городская среда» | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Основное мероприятие.  Подготовка документации по благоустройству общественных территорий | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1.  Приобретение печатной и информационной продукции для проведения рейтингового голосования по включению объектов благоустройства в муниципальную программу. | 01.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Контрольное событие 2.  Изготовление дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | 01.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Контрольное событие 3.  Изготовление проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий. | 02.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие.  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.1. | Контрольное событие 4.  Благоустройство общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году по итогам рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства в 2024 году. | 31.06.2025 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.2. | Контрольное событие 5.  Осуществление строительного контроля. | 17.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие.  Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 6.  Обеспечение участия граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в голосовании по выбору проектов благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | 05.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий»** | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Основное мероприятие.  Реализация инициативных проектов. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 7.  Реализация инициативного проекта:  Ремонт ограждения парковой зоны аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Контрольное событие 8.  Реализация инициативного проекта:  Обустройство детской игровой площадки в ауле Уллуби-Юрт Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Контрольное событие 9.  Контрольное событие 9.  Реализация инициативного проекта:  Обустройство уличного освещения в селе Ачикулак Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края по улицам: ул. Ямпольских от № 10 до № 34; ул. Карла Маркса от № 43А до № 45; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Кооперативной № 33; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Буйнакской № 27А; ул. Лермонтова от № 11 до ул. Советской № 42; ул. Ленина от № 1 до № 9А; ул. Пролетарская от № 30 до № 36; 0ул. Первомайская от № 60 до № 66; ул. Северная № 15 до № 17; ул. Кирова от № 20 до № 26 и от № 55 до № 60; пер. Украинский от № 1 до № 13; пер. Котовского от № 3 до № 9А" | 30.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Контрольное событие 10.  Реализация инициативного проекта:  Обустройство линий уличного освещения по ул. Солнечная, ул. Коммунальная, возле дома № 7, кв.3, ул. Маяковского, № 4, ул. Мира, № 29 ул. Ташкала, № 66, ул. Ташкалинская, № 3, № 9, № 11, № 35, № 7/2, от ул. Строительной № 17 до ул.Шоссейная в поселке Затеречный Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Контрольное событие 11.  Реализация инициативного проекта:  Ремонт тротуарной дорожки в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Контрольное событие 12.  Реализация инициативного проекта:  Благоустройство зоны отдыха по ул. Степная, ул. Молодежная в а. Абрам-Тюбе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Контрольное событие 13.  Реализация инициативного проекта:  Обустройство уличных спортивных тренажеров в ауле Махач Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. | Контрольное событие 14.  Реализация инициативного проекта:  Ремонт тротуарных дорожек по улицам Советской и Комсомольской в а. Новкус-Артезиан Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | Контрольное событие 15.  Реализация инициативного проекта:  Обустройство освещения по ул. Пацаева, г. Нефтекумск Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10. | Контрольное событие 16.  Осуществление строительного контроля | 31.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11 | Контрольное событие 16.  Уплата земельного налога. | 31.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие.  Благоустройство детских площадок | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Контрольное событие 17.  Закупка и монтаж детского игрового оборудования. | 30.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Контрольное событие 18.  Осуществление строительного контроля. | 30.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | |