«    » декабря 2023 года

# ПРОКУРАТУРА

# СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

# Прокуратура Нефтекумского района

пресс-релиз

Прокуратура Нефтекумского района провела проверку исполнения требований законодательства о контрактной системе

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе.

Проверкой установлено, что в рамках реализации национального проекта «Образование» МКОУ СОШ № 17 а. Абрам-Тюбе Нефтекумского городского округа заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту спортивного зала школы. Работы по контракту производились с отступлением от графика выполнения работ.

В целях недопущения нарушений сроков выполнения работ прокуратурой района индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение.

Вместе с тем, в установленный контрактом срок подрядчик работы в полном объеме не выполнил.

В этой связи прокуратурой района внесено представление подрядчику, 
а также возбуждено дело об административном правонарушении по 
ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства) по результатам рассмотрения которого индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Прокурор района

советник юстиции		       Е.Ф. Черныш

Ю.В. Калина, 3-32-50