

**ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ВТОРОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

12 декабря 2023 года г. Нефтекумск № 233

Об утверждении плана мероприятий по выполнению поручений избирателей депутатам Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с [Уставом](consultantplus://offline/ref=AC39E0AC45E7873D886CE03C42D118C987051BB57FEC6433B0ECAF18342AA2A2C23C71270CF8D713251A98CFWCM5L) Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 15 августа 2023 г. № 129, Положением о поручениях избирателей депутатам Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 г. № 210,

Дума Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

**решилА:**

**Статья 1**

Утвердить план мероприятий по выполнению поручений избирателей депутатам Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края согласно приложению.

**Статья 2**

1. Лицам, ответственным за исполнение плана мероприятий по выполнению поручений избирателей депутатам Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, направлять в Думу муниципального округа информацию о заключенных муниципальных контрактах.

2. Депутатам Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края дополнительно информировать население муниципального округа о ходе выполнения поручений избирателей через средства массовой информации, на собраниях, встречах с избирателями.

**Статья 3**

Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края округа по развитию сельского хозяйства, градостроительству, продовольствию и природопользованию, промышленности, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству (председатель - А.З. Шерпеев).

**Статья 4**

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы Нефтекумского

муниципального округа

Ставропольского края Д.А. Слюсарев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении плану мероприятий по выполнению поручений избирателей депутатам Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края»  от 12 декабря 2023 г. № 233 |

**ПЛАН**

**мероприятий по выполнению поручений избирателей депутатам Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2005-2006 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид работ | Срок выполнения | Объем средств, которые предполагается направить на выполнение каждого поручения в предстоящем году | Объем средств, необходимых для выполнения каждого поручения | Ответственные лица за выполнение поручений избирателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | г. Нефтекумск, ул. Мира, ямочный ремонт | Ямочный ремонт асфальтобетонно-  го покрытия автомобильной дороги | 01.08.2024 г. | Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Лягусь А.В.  Калиниченко А.А. |
| 2. | г. Нефтекумск, улицы: Виноградная, Краснопартизанская, Западная, Шевченко, Пушкина, Комсомольская, Еременко, Северная, Филатова, Ризванова, Лермонтова, Полевая, Тутаринова, Тампонажная, участок Ягодная, Энтузиастов, Добровольского, Шаталова, Степная;  с. Озек-Суат, ул. Садовая;  а. Абрам-Тюбе, ул. Молодежная, восстановление профиля гравийного покрытия автомобильной дороги | Восстановление профиля гравийного покрытия автомобильной дороги | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Лягусь А.В.  Калиниченко А.А. |
| 3. | г. Нефтекумск, улицы: Беляева, Советская, Дзержинского, асфальтирование | Ремонт автомобильных дорог | 2024 г.  2025 г. | Подготовка сметной документации. Объем финансирования с учетом фактического составления проектно - сметной документации  Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Подготовка сметной документации. Объем финансирования с учетом фактического составления проектно - сметной документации  Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Лягусь А.В.  Калиниченко А.А. |
| 4. | г. Нефтекумск, ул. Ленина, обустроить выезд на объездную дорогу | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина г. Нефтекумск | 2024 г.  01.11.2025 г. | Подготовка сметной документации. Объем финансирования с учетом фактического составления проектно - сметной документации  Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Подготовка сметной документации. Объем финансирования с учетом фактического составления проектно - сметной документации  Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Лягусь А.В.  Калиниченко А.А. |
| 5. | г. Нефтекумск, ул. Комарова, асфальтирование | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края г. Нефтекумск ул. Комарова, протяженностью 1440 м | 2023 г.  01.11.2025 г. | Заявка на получение субсидии направлена в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края  В зависимости от объема предоставленных средств | 8 403, 62 тыс. рублей | Лягусь А.В.  Калиниченко А.А. |
| 6. | г. Нефтекумск:  улицы: Кумская,  Трудовая, Октябрьская (от Луговой до конца Октябрьской), профилирование | Восстановление профиля гравийного покрытия автомобильной дороги | 01.11.2024 г. | Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Лягусь А.В.  Калиниченко А.А. |
| 7. | с. Ачикулак, ул. Пронина, асфальтирование | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Ачикулак по ул. Пронина от автомобильной дороги Ачикулак-Махмуд-Мектеб, протяженностью 0,695 км | 2023 г.  01.11.2025 г. | Заявка на получение субсидии направлена в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края  В зависимости от объема предоставленных средств | 223, 54 тыс. рублей | Лягусь А.В.  Калиниченко А.А. |
| 8. | с. Ачикулак, ул. Лермонтова д. № 5-11, устройство искусственных дорожных неровностей | Устройство искусственных дорожных неровностей | 01.11.2024 г. | 100, 00 тыс. рублей | 100, 00 тыс. рублей | Лягусь А.В.  Калиниченко А.А. |
| 9. | п. Затеречный, ул. Ташкалинская,  восстановление профиля гравийного покрытия автомобильной дороги | Восстановление профиля гравийного покрытия автомобильной дороги | 01.11.2025 г. | Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Лягусь А.В.;  Калиниченко А.А. |
| 10. | с. Озек-Суат, ул. Мира, ул. Сеитова, устройство искусственных дорожных неровностей | Устройство искусственных дорожных неровностей | 01.11.2024 г. | 250, 00 тыс. рублей | 250, 00 тыс. рублей | Лягусь А.В.  Калиниченко А.А. |
| 11. | а. Махач, дорога а. Махач - а. Уллуби-Юрт,  профилирование, участок дороги от а. Махач до федеральной трассы ремонт | Восстановление профиля гравийного покрытия автомобильной дороги;  ремонт асфальтобетонно-  го покрытия автомобильной дороги | 2025 г. | Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Лягусь А.В.  Калиниченко А.А. |
| 12. | Ремонт деформированного барьерного ограждения моста при въезде в с. Кара-Тюбе | Содержание автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения | 2024 г. | Подготовка сметной документации. Объем финансирования с учетом фактического составления проектно - сметной документации | Подготовка сметной документации. Объем финансирования с учетом фактического составления проектно - сметной документации | Лягусь А.В.  Калиниченко А.А. |
| 13. | Подготовка необходимой технической документации на объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозные | Кадастровые работы по подготовке технической документации на объекты недвижимости для постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности (канализационная линия и артезианская скважина, расположенные по адресу: г. Нефтекумск, ул. Беляева до пер. Котельный) | апрель 2024 г. | 20,00 тыс. рублей | 20,00 тыс. рублей | Коваленко С.В. |
| 14. | Установка пандуса в МКДОУ детский сад «Колосок», с. Ачикулак, ул. Гвардейская, 16 | Оборудование входной группы для беспрепятственного доступа инвалидов (обустройство пандуса) | 2024 г. | 611,69 тыс. рублей | 611,69 тыс. рублей | Лиманова Э.И.  Улаева Г.В. |
| 15. | п. Затеречный, благоустройство территории, установка детских площадок парк - ул. Котельная | Включение в конкурсный отбор в министерстве финансов Ставропольского края в рамках «Программы поддержки местных инициатив»;  реализация мероприятий в рамках «Программы поддержки местных инициатив» | 2024 г.  2025 г. | Конкурсный отбор в министерстве финансов Ставропольского края в рамках «Программы поддержки местных инициатив» | 3000,00 тыс. рублей | Муслимов Б.З. |
| 16. | а. Абдул - Газы парковая зона по ул. Эюпова, уличное освещение | Обустройство линий уличного освещения | 2024 г. | 200,00 тыс. рублей | 200,00 тыс. рублей | Муслимов Б.З. |
| 17. | а. Махмуд-Мектеб парк в центре аула, благоустройство территории | Обустройство спортивной, тренажерной площадки | 2024 г. | 1100,00 тыс. рублей | 1100,00 тыс. рублей | Муслимов Б.З. |
| 18. | а. Махмуд-Мектеб, территория МКДОУ детский сад № 18 «Золотой ключик», ремонт асфальтового покрытия | Обустройство подъезда к детскому саду | 2024 г. | 767,00 тыс. рублей | 767,00 тыс. рублей | Муслимов Б.З. |
| 19. | а. Уллуби-Юрт, установка детской площадки | Включение в конкурсный отбор в министерстве финансов Ставропольского края в рамках «Программы поддержки местных инициатив»;  реализация мероприятий в рамках «Программы поддержки местных инициатив» | 2026 г. | Конкурсный отбор в министерстве финансов Ставропольского края в рамках «Программы поддержки местных инициатив» | 3000,00 тыс.рублей | Муслимов Б.З. |
| 20. | Оборудование парковой зоны в  п. Затеречный системой видеонаблюдения | Электромонтаж-  ные работы | 2026 г. | 800, 00 тыс. рублей | 800, 00 тыс. рублей | Муслимов Б.З. |
| 21. | г. Нефтекумск улицы: Шевченко, Комсомольская, Еременко, Северная, Западная, Степная | Проведение работ по восстановлению уличного освещения. Ремонт светильников, замена ламп | 2023 г. | 500,00 тыс. рублей | 500,00 тыс. рублей | Лягусь А.В. |
| 22. | пос. Затеречный¸ улицы: Дачная, Пацаева, Промысловая, восстановление уличного освещения | Заменить перегоревшие лампы уличного освещения | 2023 г. | 1 338,94 тыс. рублей | 1 338,94 тыс. рублей | Лягусь А.В. |
| 23. | с. Ачикулак,  ул. Гвардейская,  ул. Гвардейская (участок между школой и МКДОУ детский сад № 13 «Колосок», уличное освещение | Строительство линии уличного освещения | 2024 г. | Объем финансирования с учетом фактического составления проектно - сметной документации | Объем финансирования с учетом фактического составления проектно - сметной документации | Лягусь А.В. |
| 24. | с. Озек-Суат, провести уличное освещение по ул. Б.Хаджиева | Строительство уличного освещения | 2026 г. | Объем финансирования с учетом фактического составления проектно - сметной документации | Объем финансирования с учетом фактического составления проектно - сметной документации | Лягусь А.В. |
| 25. | с. Кара-Тюбе, улицы: Безымянная, им.В.Юдина, им. Кайбалиева З.А. им. Кочекаева Б.-А.Б., им. Муссы Курманалиева, Кирова, Ленина, Новая, Степная, Школьная, (восточная часть), обустройство уличного освещения | Обустройство уличного освещения | 2024 г. | 2 620,45 тыс. рублей | 2 620,45 тыс. рублей | Лягусь А.В. |
| 26. | Стела г. Нефтекумск, въезд в город со стороны  с. Урожайное, осуществление монтажа | Разработка ПСД и осуществление монтажа | 2024 г. | 3000,00 тыс. рублей | 3000,00 тыс. рублей | Лягусь А.В. |
| 27. | с. Ачикулак  ул. Ленина  от № 1 до № 9,  уличное освещение | Заменить перегоревшие лампы уличного освещения | 2024 г. | 456,66 тыс. рублей | 456,66 тыс. рублей | Лягусь А.В. |
| 28. | а. Махмуд – Мектеб:  ул. Пушкина,  ул. М.Горького, профилирование дороги | Профилирование с добавлением ПГС | 2024 г. | Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Объем финансирования с учетом фактического состояния автомобильной дороги на момент выполнения работ | Лягусь А.В.  Калиниченко А.А. |