****

**ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ВТОРОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

21 марта 2023 года г. Нефтекумск № 69

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год

В соответствии с Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Нефтекумского городского округа от 30 октября 2017 года № 39, Положением о Контрольно-счетной палате Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 5 октября 2021 года № 663,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

**РЕШИЛА**:

**Статья 1**

Признать деятельность Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год удовлетворительной.

**Статья 2**

Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год согласно приложению.

**Статья 3**

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы

Нефтекумского городского округа

Ставропольского края Д.А.Слюсарев

Приложение

к решению Думы

Нефтекумского городского округа

Ставропольского края

«Об утверждении отчета о деятельности

Контрольно-счетной палаты

Нефтекумского городского округа

Ставропольского края за 2022 год»

от 21 марта 2023 года № 69

**ОТЧЕТ**

**о деятельности Контрольно-счетной палаты**

**Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год**

Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), пункта 6 статьи 13 Положения о Контрольно-счетной палате Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 5 октября 2021 года № 663 (далее – Положение о Контрольно-счетной палате) и содержит общую характеристику результатов проведенных в 2022 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, представлены результаты деятельности по выполнению установленных федеральным законодательством задач и полномочий Контрольно-счётной палаты.

**1. Вводные положения**

Сфера полномочий Контрольно-счётной палаты Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - Контрольно-счетная палата) установлена статьёй 8 Положения о Контрольно-счётной палате и распространяется на органы местного самоуправления и муниципальные органы, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, а также иные организации, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности.

В Отчете представлена информация по организационной, информационной и методической направлениям деятельности.

Основная задача Контрольно-счётной палаты заключается в представлении Думе Нефтекумского городского округа Ставропольского края, главе Нефтекумского городского округа Ставропольского края, гражданам округа, независимой информации о формировании и об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет), о качестве проектов правовых муниципальных актов, требующих выделение бюджетных средств, законности, эффективности и результативности органов местного самоуправления (муниципальных органов) по управлению и распоряжению муниципальными финансами и имуществом, причинах и последствиях выявленных нарушений, возможностях их устранения.

Контрольная, экспертно-аналитическая, организационная, информационная и иная деятельность Контрольно-счётной палаты в 2022 году осуществлялась в соответствии с планом работы Контрольно-счётной палаты, который разрабатывается и утверждается ею самостоятельно и формируется исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного внешнего муниципального контроля за исполнением местного бюджета по всем видам и направлениям деятельности, с учетом утвержденной штатной численности Контрольно-счётной палаты.

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия были запланированы и исполнены со сроком завершения в отчётном году.

**2. Основные итоги и особенности деятельности**

Контрольно-счётной палатой в 2022 году проведено 19 контрольных мероприятий, в том числе 6 контрольных проверок эффективного использования бюджетных средств, 11 мероприятий по осуществлению внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год, 1 мероприятие по поручению Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края и 1 мероприятие по поручению прокуратуры Нефтекумского района.

В ходе проведения контрольных мероприятий особое внимание уделялось оценке результативности бюджетных расходов, эффективности расходования бюджетных средств и анализу нарушений норм законодательства, подготовке конкретных рекомендаций и предложений. Осуществлялся постоянный контроль за принятием проверенными органами и организациями мер, по устранению выявленных нарушений.

В рамках каждого мероприятия анализировалось соблюдение требований законодательства в сфере бюджетных правоотношений. Особое внимание уделено реализации полномочий по аудиту в сфере закупок, предусмотренных статьей 98 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (далее - закон № 44-ФЗ).

За отчетный период контрольными мероприятиями было охвачено 10 объектов, объем проверенных средств, составил 273 181 550,39 рублей.

Общий объем выявленных нарушений – 1 124 044,70 рублей, из них:

1) нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на сумму 148 590,35 рублей;

2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 975 454,35 рублей.

Информация по видам выявленных нарушений и по объектам проверок представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид нарушения | Наименование | Сумма выявленных нарушений, рублей |
|
| 1 | 2 | 3 |
| Нарушения при осуществлении закупок | Управление по делам территорий АНГО СК | 20 000,00 |
| Управление городского хозяйства АНГО СК | 128 590,35 |
| Итого: | х | 148 590,35 |
| Нарушения ведения бух. учёта и бюджетной отчётности | Администрация НГО СК | 131 954,35 |
| Управление по делам территорий АНГО СК | 38 837,00 |
| Управление городского хозяйства АНГО СК | 804 663,00 |
| Итого: | х | 975 454,35 |
| Всего: | х | 1 124 044,70 |

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой направлено 4 представления руководителям проверенных объектов и 13 информационных писем. Устранено нарушений на сумму 170 791,35 рублей. По результатам контрольных мероприятий и экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 56 предложений. Предложения учтены объектами контроля и органами местного самоуправления при принятии решений.

Протоколы по привлечению должностных лиц к административной ответственности не составлялись.

Копии актов по результатам двух проведенных контрольных мероприятий за 2022 год были направлены в прокуратуру Нефтекумского района. Информации о принятии мер реагирования на дату отчета в Контрольно-счетную палату не поступало.

**3. Контрольная деятельность**

1. В соответствии с планом работы на 2022 год Контрольно-счетной палатой были проведены следующие контрольные мероприятия:

1) проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на выполнение работ по ремонту спортплощадки по адресу город Нефтекумск, на участке с кадастровым номером 26:22:020702:1910(с элементами аудита в сфере закупок).

Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил 1 591 556,06 рубля.

Сумма нарушений составила 131 954,35 рублей:

нарушение части 7 статьи 95 закона № 44-ФЗ (нарушение условий контракта);

нарушение пункта 5.1 части 5 Национального стандарта Российской Федерации «Оборудование детских площадок» (далее - ГОСТ Р 55679-2013) заказчиком не предоставлены паспорта на спортивное оборудование по [ГОСТ 2.601](https://docs.cntd.ru/document/1200045398#7D20K3);

нарушение части 6 ГОСТ Р 55679-2013 отсутствует документация: акты регулярного визуального осмотра, акты функционального осмотра и проверки спортивной площадки, акт ежегодного основного осмотра, график осмотра спортивной площадки;

нарушение пункта 7.5 части 7 ГОСТ Р 55679-2013, на площадке не установлены информационные таблички (доски), содержащие правила и возрастные требования пользования оборудованием, и номерами телефонов экстренных служб (службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации);

нарушение пункта 23, 34 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. [№157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"](https://base.garant.ru/12180849/) (далее - инструкция № 157н), пункта 10 Приказа Минфина России от 31 декабря 2016 года № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (далее - стандарт «Основные средства»), не отражено в бюджетном учете 2 отдельных объекта основных средств на общую сумму 131 954,35 рублей.

В ходе проверки и визуального осмотра выявлены многочисленные дефекты и неисправности спортивного оборудования.

По результатам проведенного контрольного мероприятия в администрацию Нефтекумского городского округа Ставропольского края, был направлен акт № 1 от 1 февраля 2022 года с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также пресечению и предупреждению таких нарушений в дальнейшем и представление об устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения представления в Контрольно-счетную палату поступила информация об устранении нарушений в части дефектов и неисправностей спортивного инвентаря. Сотрудникам ответственным по данному мероприятию доведена информация о недопущении впредь данных недочетов. В связи с увольнением сотрудника, ответственного за исполнения муниципального контракта в соответствии требованиям законодательства РФ, привлечь к дисциплинарной ответственности не представилось возможным.

2) проверка использования средств, выделенных в 2020 году на капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Нефтекумская детская художественная школа» Нефтекумского городского округа Ставропольского края (с элементами аудита в сфере закупок).

Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил 4 904 560,00 рублей, в том числе:

субсидия из бюджета Ставропольского края в рамках реализации национального проекта «Культура» в размере 4 659 332,00 рублей;

бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 245 228,00 рублей.

Настоящей проверкой установлено, чтоработы по муниципальному контракту выполнены в соответствии с проектом, в срок.

Замечаний в процессе выполнения работ не выявлено, исполнительная документация оформлена в соответствии стандартам.

При визуальном осмотре расхождений и отклонений с технической документацией не выявлено.

3) проверка использования средств, выделенных в 2021 году на обустройство открытой спортивной площадки в поселке Зимняя Ставка Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил 2 215 929,53 рубля.

Сумма нарушений составила 26 623,00 рубля:

нарушение части 3 статьи 103 закона № 44-ФЗ, в реестре контрактов на Официальном сайте (ЕИС- единая информационная система) не размещена информация по оплате заказчиком оказанной услуги по муниципальному контракту от 23 марта 2021 года № 01216000094210000810001 с индивидуальным предпринимателем Акмурзаевой Асей Хамитовной на сумму 10 000,00 рублей.

нарушение части 7 статьи 95 закона № 44-ФЗ (нарушение условий контракта);

нарушение пункта 5.1 части 5 ГОСТ Р55679-2013 заказчиком не предоставлены паспорта на спортивное оборудование по [ГОСТ 2.601](https://docs.cntd.ru/document/1200045398#7D20K3);

нарушение части 6 ГОСТ Р55679-2013 отсутствует документация: акты регулярного визуального осмотра, акты функционального осмотра и проверки спортивной площадки, акт ежегодного основного осмотра, график осмотра спортивной площадки;

нарушение пункта 7.5 части 7 ГОСТ Р55679-2013 на площадке не установлены информационные таблички (доски), содержащие правила и возрастные требования пользования оборудованием, и номерами телефонов экстренных служб (службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации);

нарушение пункта 1.3. части 1 муниципального контракта от 18 марта 2021 года № 01216000094210000160001, где выполнение работ осуществляется Подрядчиком не в соответствии с требованиями к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями настоящего контракта;

нарушение статьи [34](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414951/9d0dc5bffbe52f6f95e97813e0ef420708952b4e/#dst2819) Бюджетного кодекса Российской Федерации, неэффективное расходование бюджетных средств;

нарушение пункта 23, 34 инструкции № 157н, пункта 10 стандарта «Основные средства» управление по делам территорий не отразило в бюджетном учете 4 отдельных объекта основных средств на общую сумму 16 623,00 рублей.

В ходе контрольного мероприятия должностными лицами Контрольно-счетной палаты с привлечением ответственных лиц от Заказчика проведен визуальный осмотр Спортплощадки, по результатам которого был составлен акт визуального осмотра.

При визуальном осмотре на безопасность и соответствие техническим характеристикам использования Спортплощадки и уличного спортивного оборудования выявлены дефекты (разрыв эластичного покрытия в результате эксплуатации, проплешины и трещины, отслоение резинового слоя от основания).

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес руководителя проверенного объекта (управление по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края) был направлен акт № 4 от 23 мая 2022 года с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также пресечению и предупреждению таких нарушений в дальнейшем и представление об устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения представления в Контрольно-счетную палату поступила информация об устранении нарушений в части отсутствия паспортов на оборудование, установлено недостающее оборудование, устранены дефекты и неисправности спортивного инвентаря. Основные средства приняты к бухгалтерскому учету ошибками прошлых лет и переданы в управление по делам территорий распоряжением администрации Нефтекумского городского округа. Сотрудникам ответственным по данному мероприятию доведена информация о недопущении впредь данных недочетов.

В части определения мер ответственности к лицам, допустившим указанные нарушения, получена информация об отсутствии ответственных должностных лиц, в связи с их увольнением по собственному желанию ( С.А. Фисенко приказ о прекращении трудового договора № 21-лс от 22.03.2022 г.).

4) проверка использования средств, выделенных в 2021 году на Благоустройство общественной территории – сквер Болгаро-Советской дружбы и пешеходной зоны улицы 50 лет Пионерии города Нефтекумска Ставропольского края.

Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил 35 827 504,22 рубля.

Сумма нарушений составила 933 253,35 рубля:

нарушение существенных условий, предусмотренных частью 4 муниципального контракта, установленных статьей 34 закона № 44–ФЗ (исключение, добавление позиций в КС-2 на сумму 120 039,35 рублей;

в нарушение пункта 7.5 части 7 ГОСТ Р 52301-2013 на детском игровом комплексе для обеспечения безопасности, управлением городского хозяйства не разработаны и не установлены информационные таблички или доски, содержащие правила и возрастные требования пользования оборудованием, и номерами телефонов экстренных служб (службы спасения, скорой помощи), номера телефонов для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования;

нарушение статьи 34 закона № 44-ФЗ на сумму 8 551,00 рублей (нарушение условий контракта, в локально-сметный расчет включены позиции, которые противоречат условиям муниципального контракта);

нарушение пункта 34 инструкции № 157 н, после завершения работ по благоустройству территории постоянной действующей комиссией по поступлению и выбытию активов, не принято решение об учете объектов, имеющих самостоятельные функции в качестве отдельных инвентарных объектов в составе нефинансовых активов. Управление городского хозяйства не отразило в бюджетном учете 284 отдельных объекта основных средств на общую сумму 804 663,00 рублей.

В ходе визуального осмотра выявлены дефекты эластичного покрытия в результате эксплуатации. Отдельные элементы благоустройства, не соответствуют описанию по функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки. По результатам осмотра установлено отсутствие нормального полива, в результате чего большая часть зеленых насаждений утрачена. Это означает, что некачественно была проведена подготовка проектов, и необходимые работы по прокладке водовода не были включены в техническое задание и смету для подрядчика.

По результатам контрольного мероприятия материалы направлены в прокуратуру Нефтекумского района. Информации о принятии мер реагирования на дату отчета в Контрольно-счетную палату не поступало.

5) проверка использования средств, выделенных в 2021 году на обустройство многофункциональной спортивной площадки в селе Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил 2 577 023,61 рубля.

Сумма нарушений составила 32 214,00 рублей:

нарушение части 3 статьи 103 закона № 44-ФЗ, в реестре контрактов на Официальном сайте (ЕИС) не размещена информация по оплате заказчиком оказанной услуги по муниципальному контракту от 23 марта 2021 г. № 01216000094210000810001 с индивидуальным предпринимателем Акмурзаевой Асей Хамитовной на сумму 10 000,00 рублей;

нарушение пункта 5.1 части 5 ГОСТ Р 55679-2013 заказчиком не предоставлены паспорта на спортивное оборудование по [ГОСТ 2.601](https://docs.cntd.ru/document/1200045398#7D20K3);

нарушение части 6 ГОСТ Р55679-2013 отсутствует документация;

акты регулярного визуального осмотра, акты функционального осмотра и проверки спортивной площадки, акт ежегодного основного осмотра, график осмотра спортивной площадки;

нарушение пункта 7.5 части 7 ГОСТ Р55679-2013 на площадке не установлены информационные таблички (доски), содержащие правила и возрастные требования пользования оборудованием, и номерами телефонов экстренных служб (службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации);

нарушение пункта 23, 34 инструкции № 157 н, пункта 10 стандарта «Основные средства» управление по делам территорий не отразило в бюджетном учете 5 отдельных объектов основных средств на сумму 22 214,00 рублей.

В ходе контрольного мероприятия должностными лицами Контрольно-счетной палаты с привлечением ответственных лиц от Заказчика проведен визуальный осмотр спортплощадки, по результатам которого был составлен акт визуального осмотра.

При визуальном осмотре на безопасность и соответствие техническим характеристикам использования спортплощадки и уличного спортивного оборудования выявлены дефекты (разрыв эластичного покрытия в результате эксплуатации, проплешины и трещины, отслоение резинового слоя от основания). Ограждение спортивной площадки имеет повреждения, частично элементы ограждения отсутствуют. На момент проверки на территории спортплощадки отсутствовал щит баскетбольный универсальный (перемещаемая конструкция).

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес руководителя проверенного объекта был направлен акт № 6 от 29 августа 2022 года с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также пресечению и предупреждению таких нарушений в дальнейшем и представление об устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения представления в Контрольно-счетную палату поступила информация об устранении нарушений в части отсутствия паспортов на оборудование, установлено недостающее оборудование, устранены дефекты и неисправности спортивного инвентаря. Основные средства приняты к бухгалтерскому учету ошибками прошлых лет и переданы в управление по делам территорий распоряжением администрации Нефтекумского городского округа. Сотрудникам ответственным по данному мероприятию доведена информация о недопущении впредь данных недочетов.

В части определения мер ответственности к лицам, допустившим указанные нарушения, так же поступила информация об отсутствии ответственных должностных лиц, в связи с их увольнением по собственному желанию (С.А. Фисенко приказ о прекращении трудового договора № 21-лс от 22.03.2022 г.).

6) проверка использования средств, выделенных в 2021 году на выполнение работ по обустройству сквера по улице Центральной поселка Зункарь Нефтекумского городского округа Ставропольского края» (с элементами аудита в сфере закупок).

Общий объем проверенных средств бюджета выделенных в 2021 году на обустройство Сквера составил 2 842 074,00 рублей.

Источником финансирования выделенных в 2021 году средств бюджета являются:

субсидия из бюджета Ставропольского края в 2021 году на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 года № 598-п - 1 988 640,00 рублей;

средства бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», утвержденной постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 года № 1954 - 497 160,00 рублей;

внебюджетные источники финансирования – средства населения, индивидуальных предпринимателей и организаций - 340 000,00 рублей.

Настоящей проверкой установлено, чтоработы по муниципальному контракту выполнены в соответствии с проектом, в срок.

Замечаний в процессе выполнения работ не выявлено, исполнительная документация оформлена в соответствии стандартам.

При визуальном осмотре Контрольно - счетной палатой расхождений и отклонений с технической документацией не выявлено.

7) проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Нефтекумского городского округа за 2021 год.

Объектами контрольных мероприятий стали 11 главных распорядителей средств бюджета Нефтекумского городского округа (далее – ГРБС).

Цель проверки – дать оценку достоверности годовой бюджетной отчетности и отчетности об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Состав представленной годовой бюджетной отчетности в целом содержал полный объем форм для оценки результатов бюджетной деятельности каждого субъекта отчетности.

По итогам внешней проверки оформлено 11 заключений (по каждому ГРБС), в которых отражены замечания, не содержащие существенных искажений бюджетной отчетности и не повлиявшие на достоверность и финансовый результат, а также в адрес руководителя отдела культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края было направлено представление № 2-п (исх. № 53 от 13 апреля 2022 года) с предложениями по устранению выявленных нарушений, а также пресечению и предупреждению таких нарушений в дальнейшем.

По результатам рассмотрения представления в Контрольно-счетную палату поступила информация об устранении нарушений. Сотрудникам доведена информация о недопущении впредь данных нарушений.

До всех главных администраторов бюджетных средств были доведены результаты проверок для проведения анализа выявленных нарушений и проведению мероприятий по устранению недостатков в формах годовой отчетности.

2. В рамках контрольной деятельности в 2022 году проведено два внеплановых контрольных мероприятия по запросам Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края и прокуратуры Нефтекумского района.

1) проверка устранения дефектов тротуарных дорожек в парке отдыха города Нефтекумска.

На заседании постоянной комиссии Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края по бюджету, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям 14 января 2022 года было принято решение поручить Контрольно-счетной палате провести повторную проверку устранения дефектов пешеходной дорожки в парковой зоне города Нефтекумска.

При проверке 15 мая 2020 года Контрольно-счетной палатой были выявлены дефекты (неровности, углубления, вмятины от оставленных шинами автомобиля) на тротуарной дорожке в районе центра по внешкольной работе города Нефтекумска.

В адрес подрядной организации ООО «Киц» управлением городского хозяйства администрации Нефтекумского городского округа была направлена претензия от 7 апреля 2020 года № 727 об устранении выявленных в ходе осмотра недостатков поверхности тротуарной дорожки.

Подрядчиком до 1 июня 2020 года, в сроки, которые были указаны Контрольно-счетной палатой, были устранены выявленные недостатки.

В процессе выполнения и приемки работ по контракту № 012160000941900008300011 от 21 июня 2019 года заключенного с ООО «Киц», недостатков обнаружено не было. Работы по контракту выполнены в полном объеме и приняты без замечаний, что подтверждается документами о выполнении работ (акт приемки выполненных работ от 13 августа 2019 года (КС-2)).

На основании статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий.

Положением о Контрольно-счетной палате не предусмотрено проведение строительных экспертиз и функций строительного надзора. В связи с этим была дана рекомендация управлению городского хозяйства Нефтекумского городского округа Ставропольского края провести независимую экспертизу по выполненным работам.

В адрес Контрольно-счетной палаты была получена информация (вх.24.01.2022 г.) от заместителя главы- начальника управления городского хозяйства Нефтекумского городского округа: оснований для назначения и проведения строительной экспертизы по контракту № 1216000094100008300011 от 21 июня 2019 года, а также привлечения подрядчика для устранения выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств, не имеется.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт.

Материалы по контрольному мероприятию направлены в прокуратуру Нефтекумского района. Информации о принятых мерах прокурорского реагирования и их результатах, в Контрольно-счетную палату не поступало;

2) на основании письма от 29 августа 2022 года № 7/1-77-2022 прокуратуры Нефтекумского района, проведена совместная проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов «Демография» и «Образование», по следующим объектам:

ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее- МКОУ СОШ №5) в поселке Зункарь (в рамках реализации национального проекта «Образование»);

строительство детского сада в селе Ачикулак (в рамках реализации национального проекта «Демография»);

реконструкция детского сада «Василек» в ауле Новкус-Артезиан (в рамках реализации национального проекта «Демография»).

В ходе контрольного мероприятия установлено:

общий объем проверенных средств бюджета выделенных на данные объекты составил 223 222 902,97 рублей.

Ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 5 в поселке Зункарь цена контракта составляет 1 166 929,86 рублей, в том числе:

1 166,93 рублей за счет средствбюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования и молодежной политики» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 года № 1953;

1 165 762,93 рублей за счет средств бюджета Ставропольского края в 2021 - 2023 годах бюджету Нефтекумского городского округа субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», и включает стоимость работ, материалов, транспортные расходы, компенсацию издержек Подрядчика с учетом расходов на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Строительство детского сада в селе Ачикулак - цена контракта составляет 161 247 183,11 рублей, в том числе:

2020 год:

1 967 867,96 рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;

19 877,45 рублей за счет средствбюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края;

2021 год:

108 862 903,23 рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;

1 099625,29 рублей за счет средствбюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края;

2022 год:

48 803 940,09 рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;

492 969,09 рублей за счет средствбюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Реконструкция детского сада «Василек» в ауле Новкус-Артезиан, цена контракта составляет 60 808 790,00 рублей, в том числе:

60 200 702,10 рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;

608 087,90 рублей за счет средствбюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

В ходе контрольного мероприятия должностными лицами прокуратуры Нефтекумского района и инспекторами Контрольно-счетной палаты с привлечением ответственных лиц от заказчиков и подрядчиков проведены визуальные осмотры объектов, по результатам которых Контрольно-счетной палатой была представлена информация.

В результате осмотра установлено следующее:

1) ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 5 в поселке Зункарь.

При проверке обязательных условий муниципального контракта по принятым обязательствам со стороны подрядчика выявлено, что ИП Мирзаев Казбек Абдулкеримович в нарушение пункта 4.1. части 4 муниципального контракта от 10 декабря 2021 года № 0121600009421000242 допустил просрочку исполнения обязательств по выполнению работ по ремонту спортивного зала МКОУ СОШ № 5 на 54 дня.

Размер пени составил 15 753,55 рублей.

Заказчиком в адрес подрядчика требование об уплате неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательства по муниципальному контракту от 18 марта 2021 года № 01216000094210000160001 в сумме 15 753,55 рублей, не направлялось и соответствующая информация в реестре контрактов на официальном сайте в сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) не размещалась.

В ходе визуального осмотра к качеству работ подрядчика и соответствию применяемых в строительстве материалов недостатков и претензий не обнаружено;

2) строительство детского сада в селе Ачикулак.

При проверке обязательных условий муниципального контракта по принятым обязательствам со стороны подрядчика выявлено, что ООО «Бетон» в нарушение пункта 5.1. части 5 муниципального контракта от 15 июля 2020 г. № 01212000047200006130001 допустил просрочку исполнения обязательств по выполнению работ по строительству детского сада.

В ходе проверкисогласно пункта 14.5. части 14 муниципального контракта ведется претензионная работа с подрядчиком заказчиком в адрес подрядчика направлено требование об уплате неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательства по муниципальному контракту, соответствующая информация размещена в реестре контрактов на официальном сайте в сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) .

Фактически оплата заказчику не поступала.

При осмотре объекта установлено наличие механического повреждения биметаллического секционного радиатора РБС-500-9, что не гарантирует качественное, техническое использование в дальнейшем и не обеспечивает безопасность его использования. На окрашенной поверхности стен имеются дефекты штукатурных работ. Сколы керамической плитки на лестничных маршах.

По результатам осмотра выполненных работ по озеленению было установлено, отсутствие нормального полива, в результате чего большая часть зеленых насаждений утрачена. Это означает, что некачественно была проведена подготовка проектов, не были включены необходимые работы в техническое задание и смету для подрядчика.

Данный вид работ в сумме 857 076,21 рублей Контрольно-счетная палата расценивает как неэффективное расходование средств;

3) реконструкция детского сада «Василек» ауле Новкус-Артезиан.

При проверке обязательных условий муниципального контракта по принятым обязательствам со стороны подрядчика выявлено, что ООО «АБЗ» в нарушение пункта 5.1. части 5 муниципального контракта от 29 апреля 2021 г. № 01212000047200006120002 допустил просрочку исполнения обязательств по выполнению работ по реконструкции детского сада.

В ходе проверки согласно пункту 14.3. части 14 муниципального контракта ведется претензионная работа с подрядчиком Заказчиком в адрес подрядчика направлено требование об уплате неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательства по муниципальному контракту, соответствующая информация размещена в реестре контрактов на официальном сайте в сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

На момент проверки оплата пени по требованиям не поступала.

По результатам осмотра выполненных работ по озеленению было установлено, отсутствие нормального полива, в результате чего большая часть зеленых насаждений утрачена. Это означает, что некачественно была проведена подготовка проектов, не были включены необходимые работы в техническое задание и смету для подрядчика.

Данный вид работ Контрольно-счетная палата расценивает как не эффективное расходование средств.

Согласно акта о приемке выполненных работ от 25 февраля 2022 года № 6 оплачены, но не установлены 2 контейнера для мусора (0,8 м3).

Наличие многочисленных нарушений, допускаемых при расходовании средств, говорит о недостатках системы управления и контроля.

Выявленные проверками нарушения связаны в основном с неправильным применением руководителями учреждений и их финансовыми службами норм действующего законодательства и применяемой нормативно-правовой базы, а также невнимательностью, ослаблением контроля и ответственности исполнителей.

**4. Экспертно-аналитическая деятельность**

В 2022 году Контрольно-счетной палатой проведено 59 экспертно-аналитических мероприятий. Контрольно-счетной палатой значительное внимание уделялось предварительному контролю, а именно финансово-экономической экспертизе проектов решений и проектов нормативных правовых актов Нефтекумского округа.

В рамках предварительного контроля местного бюджета в качестве наиболее значимого мероприятия, отмечена экспертиза документов и материалов к проекту решения Думы Нефтекумского городского округа «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». На основании анализа было подготовлено заключение Контрольно-счётной палаты на проект решения о бюджете.

В целях реализации полномочий, определённых законом № 6-ФЗ, в 2022 году Контрольно-счётной палатой проводился ежеквартальный анализ отчётов об исполнении местного бюджета и экспертиза проектов решений о внесении изменений в действующее решение о бюджете.

В рамках последующего контроля было проведено экспертно-аналитическое мероприятие: внешняя проверка годового отчета администрации Нефтекумского городского округа об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2021 год.

Основное направление, по которому в 2022 году осуществлялась экспертно-аналитическая деятельность, это финансово-экономическая экспертиза проектов решений и проектов нормативных правовых актов округа, в том числе проведено:

7 экспертиз проектов решений Думы Нефтекумского городского округа «О внесении изменений в бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

экспертиза проекта решения Думы НГО «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

по вопросам использования имущества подготовлено 19 заключений.

Также, в 2022 году Контрольно-счетной палатой проведены:

проверка и анализ отчетов администрации Нефтекумского городского округа об исполнении местного бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2021 года;

внешняя проверка отчета администрации Нефтекумского городского округа об исполнении местного бюджета за 2021 год;

на проекты постановлений администрации Нефтекумского городского округа «О внесении изменений в муниципальные программы» подготовлено 11 заключений.

В заключениях отражены результаты оценки достоверности и полноты отражения доходов бюджета, оценки обоснованности запланированных расходных статей, оценки сбалансированности местного бюджета, соответствия текстовой части и структуры проекта решения о бюджете требованиям бюджетного законодательства, наличия и состояния нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования показателей бюджета.

С этой целью изучались нормативные правовые акты органов местного самоуправления, финансово-плановые, отчетные, аналитические и иные документы и материалы Нефтекумского городского округа.

По результатам экспертно-аналитических мероприятий в Думу Нефтекумского городского округа направлено 59 заключений, из них в администрацию Нефтекумского городского округа направлено 5 заключений Контрольно-счетной палаты.

**5. Организационно-методическая и информационная деятельность**

В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" в 2022 году вся информация о деятельности Контрольно-счётной палаты размещалась на странице Контрольно-счётной палаты на сайте администрации Нефтекумского городского округа (http://www.angosk.ru). В разделах сайта систематически размещается и актуализируется подробная информация о текущей деятельности Контрольно-счётной палаты: контрольной, экспертно-аналитической, организационной. Всего в отчетном периоде было размещено 97 публикаций и сообщений о проведенных контрольных и экспортно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о вынесенных представлениях.

В отчетном периоде организационная работа была направлена на обеспечение эффективного функционирования Контрольно-счетной палаты по различным направлениям деятельности.

Особое внимание при организации работы в отчетном периоде уделялось развитию взаимоотношений с органами власти муниципального округа, со Счетной палатой Ставропольского края, контрольно-счетными органами муниципальных образований Ставропольского края.

Обеспечивалось участие Контрольно-счетной палаты в проводимых Думой Нефтекумского городского округа Ставропольского края заседаниях, публичных слушаниях.

Председатель Контрольно-счетной палаты в режиме видеосвязи постоянно участвовала в работе Представительства в Северо-Кавказском Федеральном округе Союза муниципальных контрольно-счетных органов, в качестве слушателя в работе круглых столов Союза муниципальных контрольно-счетных органов, видеоконференций, семинаров-практикумов, организуемых в течение 2022 года Союзом муниципальных контрольно-счетных органов.

**6. Основные направления деятельности на 2023 год**

В 2023 году Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа по обеспечению информационной открытости и гласности в своей деятельности, повышению качества контроля путем усовершенствования и актуализации нормативной базы, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по ключевым направлениям. Приоритетной задачей Контрольно-счетной палаты остается контроль соблюдения принципов законности, эффективности и результативности использования средств местного бюджета на всех уровнях и этапах бюджетного процесса.

Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты на 2023 год осуществлялось из необходимости охвата полномочий, определенных бюджетным законодательством и Федеральным законом № 6-ФЗ.

В рамках деятельности Контрольно-счетной палаты и в дальнейшем будет осуществляться контроль за составлением и исполнением бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Председатель Контрольно-счетной

палаты Нефтекумского городского округа

Ставропольского края Г. В. Хусейнова