ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об утверждении муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 26 сентября 2023 г. № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края», постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от _________ г. № ____ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края», распоряжением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 14 августа 2023 г. № 651-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке в 2023 году» администрация Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

2.  Признать утратившим силу постановления администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края:

от 23 марта 2018 г.  № 451 «Об утверждении муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»»;

от 29 ноября 2019 г. № 1906 «О внесении изменений в постановление администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451  «Об утверждении муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»»;

от 25 марта 2020 г. № 384 «О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждённую постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451»;

от 29 сентября 2020 г. № 1390 «О внесении изменения в муниципальную программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждённую постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451»;

от 20 февраля 2021 г. № 310 «О внесении изменений в постановление администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451  «Об утверждении муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»»;

от 30 июня 2021 г. № 944 «О внесении изменений в приложение 7 к муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждённой постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451»;

от 27 августа 2021 г. № 1278 «О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждённую постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451»;

от 28 декабря 2021 г. № 1885 «О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждённую постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451»;

от 23 мая 2022 г. № 766 «О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждённую постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451»;

от 07 июля 2022 г. № 978 «О внесении изменений в приложение 7 к муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждённой постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451»;

от 31 августа 2022 г. № 1257 «О внесении изменений в приложение 7 к муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждённой постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451»;

от 19 октября 2022 г. № 1503 «О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждённую постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451»;

от 26 декабря 2022 г. № 1842 «О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждённую постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451»;

от 30 декабря 2022 г. № 1884 «О внесении изменений в приложение 7 к муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждённой постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451»;

от 22 февраля 2023 г. № 273 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края»;

от 06 июля 2023 г. № 1068 «О внесении изменений в приложение 7 к муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждённой постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления городского хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края Лягусь А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года и подлежит обнародованию.

Глава Нефтекумского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                        Д.Н. Сокуренко

____________________________________________________________________

Проект внес заместитель главы администрации  – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края								А.В. Лягусь

Проект визирует:

Начальник отдела правового, кадрового обеспечения

и профилактики коррупционных правонарушений

администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                           И.Г. Комарова

Начальник финансового управления

администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края								И.А. Сапронова

Начальник отдела экономического развития

администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                         М.Ю. Астраданцев

Проект подготовил

Ведущий специалист отдела благоустройства и озеленения

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края я								Н.Н. Панычева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

от              г.  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| Наименование программы | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление жилищно-коммунального хозяйства) |
| Соисполнители Программы | Управление по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление по делам территорий) |
| Участники Программы | заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма «Современная городская среда» Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий» |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Нефтекумского муниципального округа |
| Индикаторы достижения цели Программы | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| Срок реализации программы | 2024 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения Программы составит: всего – 36 276,47 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 35 236,47 тыс. рублей, 2025 год – 520,00 тыс. рублей, 2026 год – 520,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края всего – 20 960,33 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 20 960,33 тыс. рублей, 2025 год – 0,00 тыс. рублей, 2026 год – 0,00 тыс. рублей; бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края всего – 13 949,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 12 909,14 тыс. рублей, 2025 год – 520,00 тыс. рублей, 2026 год – 520,00 тыс. рублей; иные источники всего – 1 367,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 1 367,00 тыс. рублей, 2025 год – 0,00 тыс. рублей, 2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий с 90 процентов в 2022 году до 94,28 процентов к 2026 году. |

Приоритеты и цели реализуемой в Нефтекумском муниципальном округе

Ставропольского края государственной политики в сфере формирования

комфортной городской среды

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 г.;

Стратегией социально-экономического развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Думы  Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2019 г. № 406.

Приоритетами реализуемой политики в сфере реализации Программы являются:

повышение уровня благоустройства общественных территорий Нефтекумского муниципального округа;

создание благоприятной среды для проживания населения и ведения экономической деятельности;

повышение уровня удовлетворенности населения Нефтекумского муниципального округа уровнем благоустроенности общественных территорий и мест массового отдыха населения.

Стратегическая цель реализуемой в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края политики в сфере благоустройства – создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды на территории городского округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной городской среды в населенных пунктах округа. Приоритетом реализуемой в муниципальном округе политики в сфере благоустройства, направленной на достижение указанной стратегической цели, является повышение комфортности условий проживания населения муниципального округа.

С учетом вышеуказанного приоритета целью Программы является повышение качества и комфорта современной городской среды на территории муниципального округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм «Современная городская среда» Программы, «Комплексное благоустройство территорий» Программы, (приведены в приложении 1,2 к Программе).

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.

# Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, задачам подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) цели  Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении цели Программы, приведены в приложении 4 к Программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»  приведен в приложении 5 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 6 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству приведен в приложении 7 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ приведен в приложении 8 к Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

«Формирование современной

городской среды»

ПОДПРОГРАММА

«Современная городская среда»

муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Современная городская среда» муниципальной программы

Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Современная городская среда» муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление жилищно-коммунального хозяйства) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задача Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий в рамках регионального проекта |
| Показатели решения задачи Подпрограммы | количество благоустроенных общественных территорий; доля граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории округа |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит: всего – 23 451,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 22 411,82 тыс. рублей, 2025 год – 520,00 тыс. рублей, 2026 год – 520,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края всего – 20 960,33 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 20 960,33 тыс. рублей, 2025 год – 0,00 тыс. рублей, 2026 год – 0,00 тыс. рублей; бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края всего – 2 491,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 1 451,49 тыс. рублей, 2025 год – 520,00 тыс. рублей, 2026 год – 520,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | ежегодное (с 2024 г. по 2026 г.) благоустройство общественной территории - победителя Рейтингового голосования на уровне 1 единицы; увеличение доли граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории округа с 17,61 процентов в 2022 году до 30 процентов в 2026 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Подготовка документации по благоустройству общественных территорий.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

Приобретение печатной и информационной продукции для проведения рейтингового голосования по включению объектов благоустройства в муниципальную программу.

Изготовление дизайн – проектов благоустройства общественных территорий:

Всего дизайн – проектов общественных территорий – 3 единицы, в том числе по годам:

2024 г. – 1 дизайн проект;

2025 г. – 1 дизайн проект;

2026 г. – 1 дизайн проект.

Изготовление проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий:

Всего: проектно – сметная документация – 3 единицы, в том числе по годам:

2024 г. – проектно – сметная документация – 1 единица;

2025 г. – проектно – сметная документация – 1 единица;

2026 г. – проектно – сметная документация – 1 единица.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет проведение рейтингового голосования, утверждение дизайн – проектов и проектно – сметной документации благоустройства общественных территорий муниципального округа.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление жилищно-коммунального хозяйства.

2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается в 2024 - 2026 годах проводить мероприятия по комплексному благоустройству общественной территории – Победителя Рейтингового голосования на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное увеличение благоустроенных общественных территорий в муниципальном округе на уровне 1 единицы в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

- Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление жилищно-коммунального хозяйства.

3. Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией муниципальной программы, расширения участия общественности в ее реализации, создана и осуществляет свою деятельность общественная комиссия по формированию современной городской среды (далее – общественная комиссия).

Установлена процедура проведения общественных обсуждений проекта изменений в программу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок проведения общественных обсуждений проектов изменений в программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в программу.

Помимо этого, администрацией Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается актуализация муниципальной программы по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее – голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае.

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» запланировано обеспечение участия в голосовании граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, на уровне 30 процентов от общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

4. Мероприятия по инвентаризации и формированию адресных перечней общественных и дворовых территорий.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий, расположенных на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

В соответствии с Паспортом благоустройства на 2023 год общее количество общественных территорий в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края составляет 70 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования составляет 63 ед. Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 7 ед.

На территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

В соответствии с Паспортом благоустройства на 2023 год общее количество дворовых территорий в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края составляет 98 ед., из них количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования составляет 78 ед. Таким образом, общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 20 ед.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет формирование и утверждение адресных перечней общественных и дворовых территорий, а также ежегодное утверждение Паспорта благоустройства Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

- Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление жилищно-коммунального хозяйства.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, приведен в приложении 6 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении 7 к программе.

Приложение 2

к муниципальной программе

Нефтекумского муниципального

округа Ставропольского края

«Формирование современной

городской среды»

ПОДПРОГРАММА

«Комплексное благоустройство территорий»

муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексное благоустройство территорий»

муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий» муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее соответственно - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление жилищно-коммунального хозяйства) |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление по делам территорий) |
| Участники Подпрограммы | заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края |
| Задача Подпрограммы | благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального округа |
| Показатели решения задачи Подпрограммы | количество объектов, благоустроенных в рамках реализации инициативных проектов |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит: всего – 12 824,65 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 12 824,65 тыс. рублей, 2025 год – 0,00 тыс. рублей, 2026 год – 0,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края всего – 11 457,65 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 11 457,65 тыс. рублей, 2025 год – 0,00 тыс. рублей, 2026 год – 0,00 тыс. рублей; иные источники всего – 1 367,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 1 367,00 тыс. рублей, 2025 год – 0,00 тыс. рублей, 2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества объектов, благоустроенных в рамках реализации инициативных проектов до 41 единицы к 2026 году (нарастающим итогом). |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия:

1. Реализация инициативных проектов.

В рамках данного основного мероприятия планируется ежегодная реализация инициативных проектов, включая изготовление проектно-сметной документации и строительный контроль.

Инициативные проекты, реализуемые в 2024 году:

- обустройство пешеходных дорожек переулка Котельный в городе Нефтекумске Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края,

- обустройство детской игровой площадки в ауле Бияш Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края,

- обустройство спортивной тренажерной площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края,

- обустройство линий уличного освещения в селе Озек-Суат, ул. Озек-Суатская, ул. Баглы, ул. Набережная Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края,

- обустройство детской игровой площадки в ауле Ямангой Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края,

- обустройство беговой дорожки в парковой зоне аула Тукуй-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края,

- обустройство линий уличного освещения в ауле Абдул-Газы ул. Эюпова Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края,

- обустройство прилегающей территории к зданию управления труда и социальной защиты населения г. Нефтекумска, микрорайон № 1, Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края,

- обустройство подъезда к детскому саду № 18 «Золотой ключик» аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края,

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет благоустройство общественных территорий в Нефтекумском муниципальном округе.

- Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление жилищно-коммунального хозяйства.

- Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление по делам территорий.

- 2. Строительство фонтана на пл. Ленина в г. Нефтекумске.

В рамках данного основного мероприятия планируется строительство фонтана на площади Ленина в городе Нефтекумске Нефтекумского муниципального округа.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет привлекательный облик площади Ленина, комфортный досуг для жителей города Нефтекумска.

- Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление жилищно-коммунального хозяйства.

|  | Приложение 3 к муниципальной программе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

- СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

| - № п/п | - Наименование - индикатора достижения цели - Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | - Единица измерения | - Значение индикатора достижения цели программы по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Нефтекумского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 90,00 | 90,00 | 91,43 | 92,86 | 94,28 |
| Подпрограмма «Современная городская среда» Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня благоустройства общественных территорий в рамках регионального проекта» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| - 3. | Доля граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории округа | - процентов | 17,61 | 19,00 | 23,00 | 27,00 | 30,00 |
| Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий» Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | Количество объектов, благоустроенных в рамках реализации инициативных проектов | - единиц | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 |

__________________________

Приложение 4

к муниципальной программе

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

«Формирование современной

городской среды»

Сведения о весовых коэффициентах,

присвоенных цели муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» <*> цели Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и задачи Подпрограмм Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами Подпрограммы Программы в достижении цели Программы

--------------------------------

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

| № п/п | Цель Программы, задачи подпрограммы Программы, | Значение весовых коэффициентов, присвоенных цели Программы и задачам подпрограммы Программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель Программы: «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Нефтекумского муниципального округа». | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма «Современная городская среда» |  |  |  |  |
| 2. | Задача Подпрограммы «Повышение уровня благоустройства общественных территорий в рамках регионального проекта» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий» |  |  |  |  |
| 3. | Задача Подпрограммы «Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального округа» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

«Формирование современной

городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края «Формирование современной городской среды» <*>

--------------------------------

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения цели Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Цель «Создание благоприятных условий проживания граждан в муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Современная городская среда» |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление жилищно-коммунального хозяйства) | 2024 год | 2026 год | пункт 1, 2, 3 приложения 3 к Программе |
| Задача «Комплексное благоустройство территории муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка документации по благоустройству общественных территорий | выполнение функций органами местного самоуправления | управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2026 год | пункт 1, 2 приложения 3 к Программе |
| 1.2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды | выполнение функций органами местного самоуправления | управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2026 год | пункты 1, 2, приложения 3 к Программе |
| 1.3. | Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | выполнение функций органами местного самоуправления | управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2026 год | пункт 3 приложения 3 к Программе |
| 1.4. | Мероприятия по инвентаризации и формированию адресных перечней общественных и дворовых территорий | выполнение функций органами местного самоуправления | управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2026 год | - |
| 2. | Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий» | выполнение функций органами местного самоуправления | управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2026 год | пункт 4, 5 приложения 3 к Программе |
| Задача «Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация инициативных проектов | выполнение функций органами местного самоуправления | управление по делам территорий | 2024 год | 2026 год | пункт 5 приложения 3 к Программе |
| 2.2 | Строительство фонтана на пл. Ленина в г. Нефтекумске | выполнение функций органами местного самоуправления | управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | - |

Приложение 6

к муниципальной программе

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

«Формирование современной

городской среды»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края «Формирование современной городской среды»<*>

--------------------------------

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная Программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего | Объем финансового обеспечения всего в т.ч. предусмотренные: | 36 276,47 | 35 236,47 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление жилищно-коммунального хозяйства) | 28 451,82 | 27 411,82 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | управлению по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее - управлению по делам территорий) | 7 824,65 | 7 824,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) в т.ч. предусмотренные: | 20 960,33 | 20 960,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 20 960,33 | 20 960,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет), в т.ч. предусмотренные: | 13 949,14 | 12 909,14 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 7 491,49 | 6 451,49 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 6 457,65 | 6 457,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники, в т.ч. предусмотренные: | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Современная городская среда», всего | Объем финансового обеспечения всего, в т.ч. предусмотренные: | 23 451,82 | 22 411,82 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 23 451,82 | 22 411,82 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), в т.ч. предусмотренные: | 20 960,33 | 20 960,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 20 960,33 | 20 960,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет), в т.ч. предусмотренные: | 2 491,49 | 1 451,49 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 2 491,49 | 1 451,49 | 520,00 | 520,00 |
| 1.1. | Подготовка документации по благоустройства дворовых и общественных территорий | Объем финансового обеспечения всего, в т.ч. предусмотренные: | 2 021,50 | 981,50 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 2 021,50 | 981,50 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | средства бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет), в т.ч. предусмотренные: | 2 021,50 | 981,50 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 2 021,50 | 981,50 | 520,00 | 520,00 |
| 1.2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Объем финансового обеспечения всего, в т.ч. предусмотренные: | 21 430,32 | 21 430,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 21 430,32 | 21 430,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), в т.ч. предусмотренные: | 20 960,33 | 20 960,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 20 960,33 | 20 960,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет), в т.ч. предусмотренные: | 469,99 | 469,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 469,99 | 469,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятия по инвентаризации и формированию адресных перечней общественных и дворовых территорий | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий» | Объем финансового обеспечения всего, в т.ч. предусмотренные: | 12 824,65 | 12 824,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 7 824,65 | 7 824,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет), в т.ч. предусмотренные: | 11 457,65 | 11 457,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 6 457,65 | 6 457,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники, в т.ч. предусмотренные: | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Реализация инициативных проектов | Объем финансового обеспечения всего, в т.ч. предусмотренные: | 7 824,65 | 7 824,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 7 824,65 | 7 824,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет), в т.ч. предусмотренные: | 6 457,65 | 6 457,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 6 457,65 | 6 457,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники, в т.ч. предусмотренные: | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Строительство фонтана на пл. Ленина в г. Нефтекумске | Объем финансового обеспечения всего, в т.ч. предусмотренные: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет), в т.ч. предусмотренные: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению жилищно-коммунального хозяйства | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение 7 к муниципальной программе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

- АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

- общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

- (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Наименование муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |
|  | Аул Тукуй-Мектеб, парковая зона | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Поселок Зимняя Ставка, ограждение кладбища | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Поселок Зункарь, сквер по ул. Центральной | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Аул Абрам-Тюбе, зона отдыха | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Аул Абрам-Тюбе, многофункциональная спортивная площадка | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Аул Новкус-Артезиан, сквер по ул. Советской | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Село Озек-Суат, линия уличного освещения | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Город Нефтекумск, детское и спортивное оборудование по улице Строителей | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
| 2023 год |  |  |
|  | Село Кара-Тюбе, уличное освещение и пешеходная дорожка по Аллее Победы в парковой зоне села | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Аул Махмуд-Мектеб, спортивная площадка в парковой зоне | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Город Нефтекумск, система полива и установка системы видеонаблюдения по проспекту Нефтяников | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Город Нефтекумск, парковая зона | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Село Каясула, ограждение парка | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Село Ачикулак, линии уличного освещения | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
|  | Село Кара-Тюбе, территория подъезда и парковки к детскому саду по ул. Ленина | муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» |
| 2024 год |  |  |
|  | Село Каясула, парковая зона | муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Город Нефтекумск, обустройство пешеходных дорожек переулка Котельный | муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Аул Бияш, обустройство детской игровой площадки | муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Аул Махмуд-Мектеб, обустройство спортивной тренажерной площадки в парковой зоне | муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Село Озек-Суат, обустройство линий уличного освещения | муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Аул Ямангой, обустройство детской игровой площадки | муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Аул Тукуй-Мектеб, обустройство беговой дорожки в парковой зоне | муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Аул Абдул-Газы, обустройство линий уличного освещения | муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Город Нефтекумск, обустройство прилегающей территории к зданию управления труда и социальной защиты населения, микрорайон № 1 | муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Аул Махмуд-Мектеб, обустройство подъезда к детскому саду № 18 «Золотой ключик» | муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |

|  | Приложение 8 к муниципальной программе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |

- АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня

работ по благоустройству

| № п/п | Адрес (местоположение) дворовой территории |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | 2024 год |
| 1. | Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 9, 10, 22, 23 |
| 2. | Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 17 |
| 3. | Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 18 |
| 4. | Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 11 |
| 5. | Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 13 |
| 6. | Город Нефтекумск, улица Мира, дом 33 |
| 7. | Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 26 |
|  | 2025 год |
| 8. | Город Нефтекумск, микрорайон 0, дом 10, 11, 12 |
| 9. | Город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 1 |
| 10. | Город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 2 |
| 11. | Город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 3 |
| 12. | Город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 5 |
| 13. | Город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 9 |
| 14. | Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 7 |
| 2026 год |  |
| 15. | Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 28 |
| 16. | Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 16 |
| 17. | Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 8 |
| 18. | Город Нефтекумск, улица Ленина, дом 19 |
| 19. | Город Нефтекумск, улица Ленина, дом 21 |
| 20. | Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 27 |

____________