Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27.12.2023 г. № 2075

Отчетный период: за 1 квартал 2025 г.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы,  мероприятия, контрольного события  мероприятия подпрограммы  Программы | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы,  тыс. рублей | | |
| межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Местный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», всего | х | **797,12** | **18433,84** | **0,00** |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» | х | **158,72** | **14327,42** | **0,00** |
| 2.1. | Основное мероприятие.  Благоустройство и санитарная очистка | х | 0,00 | 9539,89 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1.  Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» НМО СК | 25.12.2025/  31.03.2025 | 0,00 | 9539,89 | 0,00 |
| 2.1.2. | Контрольное событие 2.  Участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов | 25.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Контрольное событие 3.  Приобретение контейнеров и урн | 15.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Контрольное событие 4.  Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | 15.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия "Благоустройство и санитарная очистка" заключен контракт от 31 марта 2025г на сумму 509152,77 рублей для приведения в нормативное состояние контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, на обустройство контейнерных площадок для ТБО в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, также заключен контракт от 14.03.2025г. на оказание услуг по транспортированию, размещению мусора несортированного от сноса и разборки зданий на территории полигона с территорий, прилегающих к контейнерным площадкам для сбора ТКО для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 2 487 498,96 рублей. В рамках основного мероприятия "Благоустройство и санитарная очистка" заключен контракт на поставку контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 12 марта 2025г. на сумму 594300,00 рублей. В рамках основного мероприятия "Благоустройство и санитарная очистка" заключен контракт на поставку урн от 28 марта 2025г. На сумму 446500,00 рублей в количестве 94 шт. В рамках основного мероприятия "Благоустройство и санитарная очистка" организация и проведение субботников была приобретена известь 3 т на сумму 90000,00 рублей. Заключены контракты от 27 марта 2025года на приобретение краски 205 кг, морилки 100 бут. УАЙТ Спирит 8 канистр, серебрянка 50 бут., на сумму 149 985,00 рублей., от 01 апреля 2025 на приобретение веников, метал. граблей, тяпок на сумму 9815,00 рублей. | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие.  Уличное освещение | х | **0,00** | **4787,53** | **0,00** |
| 2.2.1. | Контрольное событие 5.  Восстановление и техническое обслуживание уличного освещения в границах населенных пунктов округа | 26.12.2025/  28.03.2025 | 0,00 | 1671,86 | 0,00 |
| 2.2.2. | Контрольное событие 6.  Поставка электрической энергии | 25.12.2025/  31.03.2025 | 0,00 | 3115,67 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия были выполнены работы по замене светильников уличного освещения в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края (улицы, на которых имеется уличное освещение, в соответствии с заявкой Заказчика)в количестве 60 шт. Для технического обслуживания уличного освещения были приобретены 60 светильника светодиодных. Выполнены работ по обустройству уличного освещения на улицах Аэродромная, Шевченко, Комсомольская, Еременко, Виноградная в городе Нефтекумске (замена светильников: с лампами люминесцентными 29 шт. и кабель СИП 1000м). | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие.  Обращение с животными без владельцев | х | **158,72** | **0,00** | **0,00** |
| 2.3.1. | Контрольное событие 7.  Проведение мероприятий по отлову и транспортировке животных без владельцев | 22.12.2025/  31.03.2025 | **158,72** | **0,00** | **0,00** |
| В рамках основного мероприятия специализированной организацией проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев на территории Нефтекумского муниципального округа, отловлено 45 особи животных без владельцев (собак), которые транспортированы в приют, где были вакцинированы, стерилизованы и помечены, а затем привезены на привычное место обитания. | | | | | |
| 2.4. | Основное мероприятие.  Акарицидная обработка общественных территорий | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | Контрольное событие 8.  Проведение акарицидной обработки общественных территорий населенных пунктов | 31.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | х | **0,00** | **1482,76** | **0,00** |
| 3.1. | Основное мероприятие.  Озеленение | х | 0,00 | 1344,78 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 9.  Озеленение населенных пунктов округа | 15.10.2025/  30.03.2025 | 0,00 | 1344,78 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия «Озеленение» было посажено 10 деревьев, 400 кустов, 1000 цветов, оказаны услуги по формовочной обрезке хвойных, лиственных деревьев, кронированию, валке и обрезке сухих и аварийных ветвей и деревьев с последующим превращением в щепу порубочных остатков, погрузке и вывозу дров по адресам в границах населенных пунктов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края произведено формирование кроны деревьев 40 шт., вырезка сухих деревьев 7 шт, валка деревьев на площади 134 м2. | | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие.  Ликвидация свалок | х | **0,00** | **137,98** | **0,00** |
| 3.2.1. | Контрольное событие 10.  Разработка проектно- сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | 08.07.2025/  28.02.2025 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Контрольное событие 11.  Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 25.11.2025/  30.03.2025 | 0,00 | 32,98 | 0,00 |
| 3.2.3. | Контрольное событие 12.  Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на земельном участке с кадастровым номером 26:22:031303:27 | 20.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Контрольное событие 14.  Уплата земельного налога | 23.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия «Ликвидация свалок» был заключен контракт по разработке проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на сумму 105 000,00 рублей. | | | | | |
| 4. | Подпрограмма «Обслуживание объектов коммунального назначения и проведение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период» | х | **0,00** | **610,56** | **0,00** |
| 4.1. | Основное мероприятие.  Обслуживание объектов коммунального назначения | х | 0,00 | 610,56 | 0,00 |
| 4.1.1. | Контрольное событие 15.  Обновление, реконструкция и замена сетей коммунальной инфраструктуры | 23.12.2025/  28.02.2025 | 0,00 | 610,56 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие.  Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Контрольное событие 16.  Выдача паспорта готовности к отопительному периоду: МКД, теплоснабжающей организации и социально значимым учреждениям | 15.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Контрольное событие 17.  Получение паспорта готовности Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края к работе в отопительный период 2025/2026 | 14.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия «Обслуживание объектов коммунального назначения и проведение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период» были произведены работы по замене насоса центробежного с электродвигателем на артезианской скважине, расположенной по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский муниципальный округ, с. Ачикулак (110 077,94 рублей), также выполнены работы по замене насоса центробежного с электродвигателем на артезианской скважине, расположенной по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский муниципальный округ, с. Ачикулак ул. Нефтяников 14 а (370 486,98 рублей). | | | | | |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | х | **638,40** | **33,60** | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие.  Учет молодых семей, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий. | х | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 5.1.1 | Контрольное событие 18.  Постановка на учет молодых семей, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий. | 02.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Основное мероприятие.  Предоставление молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты. | х | 638,40 | 33,60 | 0,00 |
| 5.2.1. | Контрольное событие 19.  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья | 30.05.2025/  14.03.2025 | 638,40 | 33,60 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» финансирование было переведено на 05213D30980 л/счет поступающие во временное распоряжение в сумме 672 000,00 рублей. | | | | | |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы НГО СК «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» и общепрограммные мероприятия» | х | 0,00 | **1979,50** | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие.  Обеспечение реализации программы | х | 0,00 | 1979,50 | 0,00 |
| 6.1.1. | Контрольное событие 20.  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 25.12.2025/  31.03.2025 | 0,00 | 381,71 | 0,00 |
| 6.1.2. | Контрольное событие 21.  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 19.12.2025/  31.03.2025 | 0,00 | 1597,79 | 0,00 |
| 6.1.3. | Контрольное событие 22.  Обучение, повышение квалификации | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия оплачены следующие виды услуг: интернет-связь, поставка электрической энергии, поставка тепловой энергии, услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, услуги по вывозу ТКО, а также проведены выплаты заработной платы и взносов по обязательному социальному страхованию работникам управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. | | | | | |