Таблица 6

Мониторинг реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утверждённой  постановлением  администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 1966.

отчетный период: 2 квартал  2021 года

Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры и транспорта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 31.12.2021 г. | 7 160,96 | 6 246,38 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и транспортная система» | 31.12.2021 г. | 7 160,96 | 5 994,11 | 0 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог | 31.12.2021 г. | 7 160,96 | 3 384,60 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выполнение работ по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 998,86 | 0 |
| Выполнены работы по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 1 998,85 | 0 |
| Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 7 160,96 | 376,89 | 0 |
| Выполнены работы по ремонту с устройством асфальтобетонного покрытия на участках автомобильных дорог местного значения в с. Озек-Суат (ул. Б. Хаджиева, 508 метров), в х. Андрей-Курган (ул. Правобережная, 300 метров). |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 10,00 | 0 |
| Оказаны услуги по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края, по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Оказание услуг по изготовлению локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов и ведомостей объемов работ на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов и ведомостей объемов работ на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края на сумму 304 000,00 рублей. Срок окончания услуг не наступил. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения | 31.12.2021 г. | 0 | 2 609,51 | 0 |
| 1.2.1. | Выполнение работ по обновлению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края (пешеходные переходы) | 31.10.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 21 апреля 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обновлению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края (пешеходные переходы) на сумму 807 515,00 рублей. В 1 полугодии 2021 года завершены работы первого отчетного периода. Дорожная разметка «Зебра» обновлена на 102 пешеходных переходах. Общий объем выполненных работ по разметке проезжей части краской (белой и желтой) сплошной линией шириной 0,4 м., длиной полосы 4 м составил 5,736 км. Оплата по муниципальному контракту будет произведена после завершения 2 отчетного периода, срок обновления дорожной разметки которого установлен до 25 августа 2021 года. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Выполнение работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.10.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 26 апреля 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки (осевой) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края на сумму 720 350,00 рублей. В рамках первого отчетного периода обновлена дорожная разметка общей протяженностью 44,9 километров. Оплата по муниципальному контракту будет произведена после завершения 2 отчетного периода, срок обновления дорожной разметки которого установлен до 25 августа 2021 года. |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 332,02 | 0 |
| Выполнены работы по восстановлению работоспособности светофорного объекта на пересечении ул. Дзержинского и ул. Терешковой в г. Нефтекумск Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Стоимость работ составила 322 146,00 руб. - Выполнены работы по установке светофора Т-7 на пересечении автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Школьная и ул. Коммунальная п. Затеречный Нефтекумского городского округа Ставропольского края на сумму 9 879,00 руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Выполнение работ по восстановлению профиля гравийного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 15 июня 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по восстановлению профиля гравийного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края на сумму 2 516 666,00 рублей. В рамках муниципального контракта выполнены работы по восстановлению профиля гравийного покрытия на автомобильных дорогах: участок а/д «Новкус-Артезиан – Уч-Тюбе», «Подъезд к а.Кунай», «Подъезд к а. Бияш», осуществляется приемка результатов выполненных работ. |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.10.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Выполнение работ по установке искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.10.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Оказание услуг по изготовлению проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено техническое задание. |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 2 277,49 | 0 |
| В отчётном периоде выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования Нефтекумского городского округа. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение транспортной безопасности | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Оказание услуг по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработке паспортов и планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | 31.10.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено техническое задание. Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Выполнение работ по обустройству детского автогородка в городе Нефтекумске | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация транспортного обслуживания населения | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | Оказание услуг по изготовлению бланков карт и свидетельств муниципальных маршрутов Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.05.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено техническое задание. Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Предоставление субсидии на компенсацию части выпадающих доходов автотранспортным организациям | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Ведется подготовка аукционной документации на определение перевозчика по регулируемым тарифам муниципальных перевозок в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1 | Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Реконструкция и ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1. | Выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие не наступило. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие градостроительства» | 31.12.2021г. | 0 | 252,27 | 0 |
| 2.1 | Архитектурно-строительное проектирование | 31.12.2021 г. | 0 | 252,27 | 0 |
| 2.1.1. | Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство» Нефтекумского городского округа Ставропольского края на выполнение муниципального задания по составлению локальных сметных расчетов на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности. |  | 0 | 252,27 | 0 |
| Предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство». |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Разработка документов градостроительного зонирования и территориального планирования» | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Оказание услуг по подготовке проектов генерального плана Нефтекумского городского округа Ставропольского края и правил землепользования и застройки Нефтекумского городского округа Ставропольского края, выполнение комплекса кадастровых работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости границ населенных пунктов Нефтекумского городского округа Ставропольского края и границ территориальных зон | 31.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 |
| Документы на согласовании в органах исполнительной власти Ставропольского края. |  |  |  |  |  |