Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25.12.2020 г. № 1954

Отчетный период: за 12 месяцев 2023 г.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Местный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», всего | х | 12 859,79 | 82 319,37 | 17 794,48 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» | х | 12 269,37 | 69 414,47 | 17 794,48 |
| 2.1. | Основное мероприятие. Благоустройство и санитарная очистка | х | 0,00 | 46 404,67 | 14 969,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1. Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» НГО СК | 10.04.2023 г./ 14.03.2023, 10.03.2023, 05.03.2023, 10.03.2023, 25.03.2023, 05.04.2023, 05.05.2023, 29.05.2023, 05.06.2023, 10.07.2023/ 10.07.2023, 25.07.2023, 10.08.2023, 25.08.2023, 08.09.2023, 25.09.2023 10.10.2023/ 10.10.2023, 25.10.2023/ 25.10.2023, 10.11.2023/ 10.11.2023, 24.11.2023/ 24.11.2023, 08.12.2023/ 08.12.2023, 25.12.2023/ 25.12.2023 29.12.2023 | - | 43 674,74 | - |
| 2.1.2. | Контрольное событие 2. Участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов | 25.12.2023/ 27.02.2023, 29.05.2023, 19.07.2023, 20.09.2023/ 18.10.2023 | - | 1 977,03 | - |
| 2.1.3. | Контрольное событие 3. Содержание детских и спортивных площадок | 20.04.2023 г. 20.07.2023 г. / 31.08.2023, 30.09.2023 | - | 146,81 | - |
| 2.1.4. | Контрольное событие 4. Освещение стелы "Европа-Азия" | 30.11.2023 / 13.03.2023 | - | 543,09 | - |
| 2.1.5. | Контрольное событие 5. Поставка транспортного средства | 24.07.2023 / 22.09.2023, 15.12.2023 | - | - | 14 969,00 |
| 2.1.6 | Контрольное событие 6. Разработка сметной документации | 01.11.2023 г. / 25.12.2023 г. | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия осуществлена покупка бороны дисковой серии БДМ, организована поставка бензина автомобильного, топлива дизельного для муниципальных нужд, проведена оплата коммунальных услуг МКУ «Благоустройство», выплачена заработная плата и взносы по обязательному социальному страхованию работникам МКУ «Благоустройство». Также в рамках основного мероприятия выполнена доставка контейнеров для раздельного накопления отходов и проведены работы по обустройству освещения стелы "Европа-Азия" в г. Нефтекумске. В рамках основного мероприятия специализированной организацией оказаны услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, проведена дезобработка мусорных контейнеров и контейнерных площадок ТКО. В рамках основного мероприятия обустроено 8 контейнерных площадок в п. Затеречный, обустроены проезды на территории общественного кладбища № 3 в г. Нефтекумске. В рамках благотворительной помощи от ООО Ставропольнефтегаз приобретено транспортное средство для коммунального хозяйства и содержания дорог (машина вакуумная подметально-уборочная), а также дополнительно приобретён прицеп самосвальный. Разработана сметная документация для участия в конкурсном отборе инициативных проектов, планируемых к реализации в 2024 году. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Уличное освещение | х | 0,00 | 14 364,46 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 7. Восстановление и техническое обслуживание уличного освещения в границах населенных пунктов НГО СК | 17.04.2023 г. / 31.03.2023, 26.05.2023 15.06.2023, 30.06.2023 17.07.2023 г./ 31.07.2023, 30.08.2023/ 28.08.2023, 29.09.2023/ 29.09.2023 16.10.2023/ 20.10.2023, 06.12.2023 29.12.2023/ 25.12.2023 | 0,00 | 14 364,46 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия выполнены мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения а именно: автомобильный осмотр в дневное время, ремонт светильников, замена ламп, фонарей, смена патронов, пускателей, реле времени, настройка таймеров времени, прокладка и монтаж сетей связи, кронирование ветвей деревьев в охранной зоне ЛЭП, а также проведена оплата за поставку электрической энергии (мощности) уличного освещения в границах населенных пунктов. Для технического обслуживания уличного освещения были приобретены лампы натриевые в количестве 143 штук и 50 светильников светодиодных. Проведены работы по обустройству уличного освещения в г. Нефтекумске по ул. Восточная и ул. Пролетарская протяженностью 846 м., по ул. Строителей протяженностью 92 м. В рамках основного мероприятия осуществлены 3 технологических присоединения к новым сетям уличного освещения по следующим адресам: с. Ачикулак - ул. Октябрьская, ул. Нефтяников, с. Каясула - ул. 60 лет Октября. Проведены работы по обустройству уличного освещения в г. Нефтекумске по ул. Космонавтов и ул. Беляева, а также в парковой зоне г. Нефтекумска. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Акарицидная обработка общественных территорий | х | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| 2.3.1 | Контрольное событие 8. Проведение акарицидной обработки общественных территорий населенных пунктов | 28.04.2023 г. / 20.04.2023 г., 31.07.2023 г./ 25.08.2023 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| Проведена двукратная акарицидная обработка общественных территорий общей площадью 208 290 м2. |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Благоустройство населенных пунктов с численностью жителей менее 1000 человек | Реализовано в 2022 г. | - | - | - |
| 2.5. | Основное мероприятие. Отлов и содержание безнадзорных животных | х | 159,58 | 493,94 | 0,00 |
| 2.5.1. | Контрольное событие 9. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 05.04.2023 г. / 06.04.2023 05.07.2023 г. / 29.09.2023 05.10.2023 г./ 20.12.2023 г. 29.12.2023 г. | 159,58 | 493,94 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия специализированной организацией проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев на территории Нефтекумского городского округа, отловлено 13 голов животных без владельцев (собак). Заключен муниципальный контракт с новым подрядчиком на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории Нефтекумского городского округа. В рамках заключенного муниципального контракта проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев на территории Нефтекумского городского округа, отловлено 21 голова животных без владельцев (собак). |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие. Обустройство мест массового отдыха | Реализовано в 2021 г. | - | - | - |
| 2.7. | Основное мероприятие. Газификация населенных пунктов | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Контрольное событие 10. Проектирование строительства разводящего газопровода в п.Левобалковский | 30.11.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие. Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | х | 0,00 | 1 645,89 | 0,00 |
| 2.8.1. | Контрольное событие 11. Обновление, реконструкция и замена сетей коммунальной инфраструктуры | 03.04.2023 г./ 30.06.2023 03.07.2023 г./ 30.08.2023 02.10.2023 г. / 20.10.2023 г., 04.12.2023 г. 29.12.2023 г. | 0,00 | 1 645,89 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия были произведены работы по замене центробежного насоса на артезианской скважине в ауле Новкус-Артезиан, по замене электродвигателя на артезианской скважине в селе Ачикулак, по замене водопроводной сети в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб, по замене насоса с электродвигателем на артезианской скважине в селе Каясула. В рамках основного мероприятия произведены работ по замене электродвигателя центробежного насоса и замена электродвигателя на артезианской скважине в с. Ачикулак, по замене центробежного насоса с электродвигателем в а. Тукуй-Мектеб. В г. Нефтекумске для полива сквера Болгаро-Советской дружбы выполнены работы по обустройству узлов учета. В рамках основного мероприятия были произведены работы по замене двух водяных насосов на артезианской скважине в селе Озек-Суат. |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий. | Реализовано в 2022 г. | - | - | - |
| 2.10. | Основное мероприятие. Благоустройство парка в г. Нефтекумске | Реализовано в 2021 г. | - | - | - |
| 2.11. | Основное мероприятие. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Реализовано в 2022 г. | - | - | - |
| 2.12. | Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов | х | 12 109,79 | 6 069,19 | 2 825,48 |
| 2.12.1 | Контрольное событие 12. Реализация инициативного проекта: «Благоустройство парковой зоны города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. 05.07.2023 г./ 29.09.2023 05.10.2023 г. 25.12.2023 г. | 2 776,64 | 1 804,47 | 700,00 |
| 2.12.2. | Контрольное событие 13. Реализация инициативного проекта: «Обустройство системы полива и установка системы видеонаблюдения по проспекту Нефтяников города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г./ 19.06.2023 05.07.2023 г. / 20.07.2023 05.10.2023 г. 25.12.2023 г. | 1 524,12 | 805,54 | 500,00 |
| 2.12.3. | Контрольное событие 14. Реализация инициативного проекта: «Обустройство спортивной площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. 05.07.2023 г./ 21.08.2023 05.10.2023 г. 25.12.2023 г. | 1 653,10 | 550,00 | 415,98 |
| 2.12.4. | Контрольное событие 15. Реализация инициативного проекта: «Установка уличного освещения и ремонт пешеходной дорожки по Аллее Победы, в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. 05.07.2023 г./ 25.07.2023 05.10.2023 г. 15.01.2024 г. | 1 102,41 | 370,42 | 200,00 |
| 2.12.5. | Контрольное событие 16. Реализация инициативного проекта: «Обустройство линии уличного освещения с № 50 по № 58 ул. Октябрьская, пер. Кизлярский с № 23 по № 37,терр.Усадьба ПМК, ул. Нефтяников в с. Ачикулак Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. / 21.04.2023 05.07.2023 г. 05.10.2023 г. 25.12.2023 г. | 0,00 | 227,32 | 119,50 |
| 2.12.6. | Контрольное событие 17. Реализация инициативного проекта: «Обустройство подъезда и парковки к детскому саду по ул. Ленина с. Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. / 13.06.2023 05.07.2023 г. 05.10.2023 г. 25.12.2023 г. | 0,00 | 842,02 | 90,00 |
| 2.12.7. | Контрольное событие 18. Реализация инициативного проекта: «Ограждение парка в с. Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.04.2023 г. 05.07.2023 г. 05.10.2023 г. 25.12.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.8 | Контрольное событие 19. Реализация инициативного проекта: «Обустройство тротуара к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 поселка Зункарь Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 05.07.2023 г./ 17.08.2023 05.10.2023 г. 25.12.2023 г. | 1 062,97 | 301,98 | 150,00 |
| 2.12.9 | Контрольное событие 20. Реализация инициативного проекта: «Благоустройство Парковой зоны в ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 07.07.2023 г./ 26.12.2023 г. | 1 556,48 | 537,80 | 280,00 |
| 2.12.10 | Контрольное событие 21. Реализация инициативного проекта: «Устройство пешеходной дорожки по ул. Мира в селе Озек-Суат Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 20.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.11 | Контрольное событие 22. Реализация инициативного проекта: «Установка спортивных тренажеров в сквере по улице Советской аула Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 31.07.2023 г./ 27.10.2023 г. | 1 093,26 | 300,45 | 170,00 |
| 2.12.12 | Контрольное событие 23. Реализация инициативного проекта: «Устройство тротуарных дорожек из брусчатки в парке села Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края» | 11.09.2023 г./ 13.12.2023 г. | 1 340,81 | 329,19 | 200,00 |
| В рамках основного мероприятия реализованы инициативные проекты, а также осуществлен строительный контроль по указанным проектам: 1. «Благоустройство парковой зоны города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 2. «Обустройство системы полива и установка системы видеонаблюдения по проспекту Нефтяников города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 3. «Обустройство спортивной площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 4. «Установка уличного освещения и ремонт пешеходной дорожки по Аллее Победы, в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 5. «Обустройство линии уличного освещения с № 50 по № 58 ул. Октябрьская, пер. Кизлярский с № 23 по № 37,терр.Усадьба ПМК, ул. Нефтяников в с. Ачикулак Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 6. «Обустройство подъезда и парковки к детскому саду по ул. Ленина с. Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 7. «Обустройство тротуара к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 поселка Зункарь Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 8. «Благоустройство Парковой зоны в ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 9. «Установка спортивных тренажеров в сквере по улице Советской аула Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 10. «Устройство тротуарных дорожек из брусчатки в парке села Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края». |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Основное мероприятие. Озеленение | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1. | Контрольное событие 24. Озеленение населенных пунктов НГО СК | 17.04.2023 г. 17.07.2023 г. 15.09.2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Основное мероприятие. Выполнение отдельных функций в области жилищного хозяйства | 05.04.2023 г. / 31.03.2023, 30.06.2023 г. / 26.09.2023 | 0,00 | 209,82 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия проведен расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах. - В рамках основного мероприятия выполнены работы по промывке и гидравлические испытания внутренней системы отопления в многоквартирных жилых домах, расположенных в п. Затеречный Нефтекумского городского округа |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Реализация экологических проектов» | х | 0,00 | 864,92 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие. Региональный проект «Чистая страна» | Реализовано в 2021 г. | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие. Ликвидация несанкционированных свалок | Реализовано в 2022 г. | - | - | - |
| 3.3. | Основное мероприятие. Проведение экологических акций. | Реализовано в 2022 г. | - | - | - |
| 3.4. | Основное мероприятие. Обращение с отходами | х | 0,00 | 864,92 | 0,00 |
| 3.4.1. | Контрольное событие 25. Биологический этап рекультивации свалки в г.Нефтекумске | 13.04.2023 г. 13.07.2023 г. 13.10.2023 г. / 25.12.2023 г. 22.12.2023 г. | - | 457,87 | - |
| 3.4.2. | Контрольное событие 26. Проведение экологического мониторинга | 28.04.2023 г. 31.07.2023 г. 30.10.2023 г./ 25.12.2023 г. 28.12.2023 г. | - | 265,88 | - |
| 3.4.3 | Контрольное событие 27. Уплата земельного налога | 25.12.2023 / 31.03.2023, 30.06.2023, 28.07.2023 / 25.12.2023 | - | 141,17 | - |
| 3.4.4. | Контрольное событие 28. Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных | 25.12.2023 г. | - | 0,00 | - |
| 3.4.5. | Контрольное событие 29. Разработка проектно- сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных | 20.11.2023 г. | - | 0,00 | - |
| В рамках основного мероприятия проведена уплата земельного налога. В рамках основного мероприятия выполнен мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на земельном участке с кадастровым номером 26:22:031303:27. Проведение биологического этапа рекультивации нарушенных земель на земельном участке с кадастровым номером 26:22:031303:27, расположенном в г. Нефтекумске. |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | х | 359,10 | 18,90 | - |
| 4.1. | Основное мероприятие. Учет молодых семей, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий. | х | - | - | - |
| 4.1.1 | Контрольное событие 30. Постановка на учет молодых семей, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий. | 02.02.2023 г. 02.03.2023 г. 03.04.2023 г. 01.05.2023 г. 01.06.2023 г. 03.07.2023 г. / 07.07.2023 02.08.2023 г. 01.09.2023 г. 02.10.2023 г. 02.11.2023 г. 01.12.2023 г. | - | - | - |
| В рамках основного мероприятия в качестве нуждающихся поставлена на учет молодая семья Култаевой Д.К. |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие. Предоставление молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты. | х | 359,10 | 18,90 | - |
| 4.2.1. | Контрольное событие 31. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Март 2023 г. / 31.03.2023 | 359,10 | 18,90 | - |
| В рамках основного мероприятия предоставлена социальная выплата на приобретение жилья молодой семье (Эюпова Милена Эмильевна) |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы НГО СК «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» и общепрограммные мероприятия» | х | 231,32 | 12 021,08 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие. Обеспечение реализации программы | х | 231,32 | 12 021,08 | 0,00 |
| 5.1.1. | Контрольное событие 32. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 20.04.2023 г. / 13.03.2023 г., 15.05.2023 20.07.2023 / 14.08.2023, 13.09.2023 20.10.2023/ 13.11.2023, 13.12.2023 29.12.2023 | - | 2 321,14 | - |
| 5.1.2. | Контрольное событие 33. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 03.02.2023/ 03.02.2023, 03.03.2023/ 03.03.2023, 05.04.2023/ 05.04.2023, 05.05.2023/ 05.05.2023, 05.06.2023/ 05.06.2023 05.07.2023/ 05.07.2023, 04.08.2023/ 04.08.2023, 05.09.2023/ 05.09.2023, 05.10.2023/ 05.10.2023, 03.11.2023/ 03.11.2023, 05.12.2023/ 05.12.2023 | 231,32 | 9 699,94 | - |
| 5.1.3. | Контрольное событие 34. Противодействие коррупции | 29.12.2023 г. | - | 0,00 | - |
| 5.1.4. | Контрольное событие 35. Информационная безопасность, переход на использование отечественного программного обеспечения | 30.11.2023 г. | - | 0,00 | - |
| В рамках основного мероприятия оплачены следующие виды услуг: поставка электрической энергии, поставка тепловой энергии, услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, услуги по вывозу ТКО, а также проведены выплаты заработной платы и взносов по обязательному социальному страхованию работникам управления городского хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |

И.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                                А.В. Мегаев

Панычева Н.Н. 8 (86558) 4-60-48